Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

"Средняя общеобразовательная школа п. Молодежный"

Утверждаю:

Директор

А.П. Колосов

Приказ № 03-ОД от 09.01.2020г

**Дорожная карта**

По реализации национального проекта «Образование»:

«Создание в образовательной организации, расположенной в сельской местности условий для занятий

физической культурой и спортом в рамках регионального проекта

«Успех каждого ребенка»

| **№ п/п** | **Мероприятия** | **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта спортивного зала | **+** | **+** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Определение подрядчика для производства работ |  | **+** | **+** | **+** |  |  |  |  |
| 3 | Подготовительные работы, создание условий для производства капитального ремонта спортивного зала |  |  |  |  | **+** |  |  |  |
| 4 | Производство работ по капитальному ремонту спортивного зала |  |  |  |  |  | **+** | **+** | **+** |
| 5 | Ознакомление с материалами по созданию школьного спортивного клуба |  | **+** |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Формирование рабочей группы по созданию школьного спортивного клуба |  | **+** | **+** |  |  |  |  |  |
| 7 | Разработка Положения о школьном спортивном клубе |  |  |  | **+** | **+** |  |  |  |
| 8 | Назначение руководителя школьного спортивного клуба на основании Положения о ШСК |  |  |  |  | **+** |  |  |  |
| 9 | Издание приказа по учреждению об открытии школьного спортивного клуба |  |  |  |  | **+** |  |  |  |
| 10 | Решение кадровых вопросов для реализации программы работы школьного спортивного клуба |  |  |  |  | **+** | **+** |  |  |
| 11 | Организация работы школьного спортивного клуба, разработка и создание рабочих локальных нормативных документов |  |  |  |  |  |  |  | **+** |
| 12 | Утверждение состава совета школьного спортивного клуба на общем собрании членов школьного спортивного клуба |  |  |  |  |  |  |  | **+** |